# FICHA DE AVANCE 03

Proyecto Capstone  Desarrollo ágil incremental e iterativo

| Equipo | Prian Álvarez (proyecto individual) | Sección |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Planify | Semana e iteración | Iteración 03 |
| Fecha | 01/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Registrar evidencia de las salidas de datos producidas por la aplicación y revisar el avance acumulado del producto. El equipo deberá demostrar qué información entrega el sistema al usuario y qué funcionalidades de las iteraciones anteriores se encuentran terminadas, parciales o pendientes.

# 1  Meta de la iteración

Salida de datos que el equipo implementará o mejorará:

Listado de lugares registrados en Planify mediante una API REST, recuperando la información almacenada en PostgreSQL y entregándola en formato JSON.

Usuario que utilizará esta salida y decisión que podrá tomar:

Administrador/desarrollador de Planify. La salida permite verificar que los lugares ingresados estén disponibles y decidir si los registros requieren corrección; posteriormente será consumida por el frontend del usuario final.

Funcionalidades acumuladas que serán demostradas:

Conexión Django–PostgreSQL, modelo Lugar, migraciones, ingreso y validación desde Django Admin, persistencia de registros y consulta de lugares mediante API REST.

# 2  Foco de esta semana  Salida de datos y avance acumulado

La aplicación deberá transformar los datos almacenados o procesados en una salida comprensible para el usuario. La salida puede corresponder a una consulta, listado, reporte, resumen, indicador, alerta, comprobante, gráfico o archivo exportado, según la naturaleza del proyecto. Además, el equipo deberá identificar y demostrar las funcionalidades ya abarcadas en las iteraciones 01, 02 y 03.

| Etapa | Acción esperada | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Datos | La aplicación recupera los datos necesarios desde la base de datos. | Registros de la tabla lugares_lugar en PostgreSQL (planify_db). |
| Proceso | El sistema aplica filtros, cálculos, reglas o agrupaciones. | Ingreso y validación desde Django Admin; persistencia mediante ORM y serialización con Django REST Framework. |
| Salida | La información se presenta de manera clara y útil. | Endpoint GET /api/lugares/ con listado de lugares en formato JSON. |
| Comprobación | El resultado se contrasta con los datos de origen. | El lugar ingresado se verifica en PostgreSQL y aparece con los mismos datos en la API. |

# 3  Funcionalidades abarcadas en las iteraciones

| Funcionalidad o módulo | Iteración de origen | Estado actual | Evidencia o ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño y flujo principal de la solución | 01 | ☐ Lograda ☒ Parcial ☐ Pendiente | Evidencia Proyecto / documentación de diseño y flujo (mockup pendiente de cierre). |
| Modelo y conexión con la base de datos | 01 y 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | backend/config/settings.py; backend/lugares/models.py; planify_db en PostgreSQL. |
| Ingreso y validación de datos | 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | backend/lugares/models.py y backend/lugares/admin.py; ingreso desde Django Admin. |
| Proceso funcional sobre los datos | 02 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Django ORM + backend/lugares/serializers.py y views.py. |
| Salida de datos para el usuario | 03 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | backend/lugares/urls.py; endpoint GET /api/lugares/. |
| Administración básica de lugares | 03 | ☒ Lograda ☐ Parcial ☐ Pendiente | Administración CRUD básica de lugares desde Django Admin. |

# 4  Definición de la salida de datos

| Elemento | Definición del equipo |
| --- | --- |
| Datos de origen y tablas involucradas | Base PostgreSQL planify_db. Tabla principal: lugares_lugar, con nombre, descripción, dirección, comuna, categoría, imagen_url, activo y fecha_creacion. |
| Proceso, filtro, cálculo o regla aplicada | Django recibe y valida los campos del modelo Lugar, almacena la información mediante ORM y Django REST Framework serializa los registros para su consulta. |
| Formato de salida seleccionado | Listado mediante API REST en formato JSON, disponible en GET /api/lugares/. |
| Criterio para comprobar que la salida es correcta | Ingresar un lugar nuevo, comprobar su persistencia en PostgreSQL y verificar que los mismos datos aparezcan en /api/lugares/. |

# 5  Plan de trabajo de la iteración

| Tarea o actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Configurar backend Django y conexión PostgreSQL | Prian Álvarez | 28/09/2026 | 28/09/2026 | Lograda | Migraciones ejecutadas en planify_db; settings.py. |
| Implementar modelo Lugar, ingreso de datos, API REST y validación del flujo | Prian Álvarez | 28/09/2026 | 01/10/2026 | Lograda | models.py, admin.py y GET /api/lugares/ operativos. |

# 6  Demostración de la salida y del avance acumulado

En la siguiente reunión, el equipo deberá ejecutar el flujo desde la aplicación y demostrar la salida de datos. También deberá recorrer las funcionalidades desarrolladas desde la primera iteración e indicar cuáles funcionan, cuáles requieren ajustes y cuáles permanecen pendientes.

| Paso | Evidencia observada | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| 1 Mostrar los datos de origen | Registros en Django Admin y PostgreSQL (lugares_lugar). | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 2 Ejecutar el proceso desde la aplicación | Se ingresa un lugar; Django valida y lo almacena en PostgreSQL. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 3 Visualizar la salida de datos | GET /api/lugares/ muestra el listado actualizado en JSON. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 4 Comprobar que el resultado es correcto | El registro coincide entre PostgreSQL y la respuesta de la API. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| 5 Demostrar funcionalidades de iteraciones 01 y 02 | Modelo y conexión a BD operativos; diseño/mockup requiere cierre. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| 6 Identificar brechas y funcionalidades pendientes | Pendientes: frontend, filtros, autenticación y panoramas. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 7  Revisión del incremento

| Aspecto | Resultado o evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿La salida responde a una necesidad del usuario? | Parcialmente: la API entrega los lugares, pero la salida JSON debe integrarse a una interfaz para el usuario final. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |
| ¿El resultado coincide con los datos y el proceso? | Sí. Los datos ingresados se almacenan en PostgreSQL y se recuperan con los mismos valores mediante la API. | ☒ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué funcionalidades acumuladas requieren ajustes? | Frontend, filtros/búsqueda, autenticación y gestión de panoramas. | ☐ Logrado ☒ Parcial ☐ No logrado |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend pendiente y acceso desde segundo PC. | Salida aún técnica; el acceso remoto depende de la red local. | Mantener MVP, habilitar red local y avanzar interfaz mínima. | Prian Álvarez / 01-08/10/2026 |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Acceso desde un segundo PC e interfaz mínima para ingreso y consulta de lugares. | Prian Álvarez | 08/10/2026 | Desde PC 2 se ingresa un lugar y se verifica almacenado y visible en la salida. |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida    ☒ Parcialmente cumplida    ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo  Prian Álvarez    Docente guía ____________________