Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Planify avanzó desde una validación técnica de backend y base de datos hacia una aplicación web funcional e integrada. Actualmente el proyecto dispone de frontend Angular, backend Django REST Framework y PostgreSQL; consulta lugares y eventos, muestra el detalle de lugares e incorpora registro, inicio/cierre de sesión, autenticación por token y perfil para Usuario Persona. También se implementó una base para Usuario Negocio y administración mediante Django Admin. Durante la Fase 2 se documentaron 30 casos de uso y se construyó un diagrama de actividades UML para el flujo CU06 - Registro de Usuario Persona. El sistema cuenta con código versionado y evidencias en GitHub. A partir de la retroalimentación docente del 29/10/2026 se identificó una brecha importante: el avance técnico era mayor que la evidencia académica disponible y organizada en el repositorio. Por este motivo se reorganizó la carpeta docs/Fase2 y se priorizó completar la trazabilidad entre planificación, funcionalidades, código y evidencias. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general ajustado: desarrollar una plataforma web funcional denominada Planify que permita descubrir y consultar lugares y actividades de interés, incorporando autenticación y roles básicos, con evidencia técnica verificable del desarrollo. Objetivos específicos priorizados para la versión 1.0: 1. Mantener operativa la integración Angular - Django REST - PostgreSQL. 2. Consolidar los flujos de lugares, eventos y autenticación. 3. Completar el flujo de Usuario Negocio con estados y permisos. 4. Incorporar búsqueda, filtros y mapa básico. 5. Mantener documentación, pruebas y evidencias actualizadas en GitHub. Ajuste de alcance: rutas inteligentes, recomendaciones avanzadas, pagos y analítica detallada se mantienen como evolución posterior al MVP. |
| Metodología | Se mantiene una metodología ágil e incremental adaptada a un proyecto individual. Cada incremento se trabaja como un flujo verificable: definir caso de uso y criterio de aceptación; implementar modelo/API y persistencia; integrar Angular; probar recorrido exitoso y alternativa de error; registrar evidencia y commit en GitHub; revisar brechas antes del siguiente incremento. Ajuste metodológico: desde la retroalimentación docente, una funcionalidad no se considera cerrada solo por estar visible en la aplicación. Debe existir además evidencia localizable en GitHub, documentación del flujo y relación con el código implementado. |
| Evidencias de avance | Las evidencias principales que respaldan el avance son: - Código de aplicación: frontend/ y backend/. - Modelos y persistencia: backend/lugares/models.py, backend/usuarios/models.py y migraciones. - Autenticación y roles: backend/usuarios/serializers.py, backend/usuarios/views.py y frontend/src/app/app.ts. - Evidencia visual de Usuario Persona: docs/Fase2/Evidencia_Proyecto/Sistema/Aplicacion/evidencia_perfil_usuario_persona.png. - Casos de uso CU01-CU30: docs/Fase2/Evidencia_Proyecto/Documentacion/. - Diagrama UML CU06 y evidencia del flujo: docs/Fase2/Evidencia_Proyecto/Documentacion/. - Ficha de Avance 05: docs/Fase2/Evidencia_Proyecto/Fichas_Iteracion/Ficha_Avance_05_Planify_Completada.docx. - Diario de Reflexión: docs/Fase2/Evidencias_Individuales/. Estas evidencias permiten comprobar arquitectura, persistencia, integración, autenticación, documentación y funcionamiento real. La calidad se resguarda mediante separación por capas, API REST, PostgreSQL, control de versiones Git, validaciones y pruebas de flujo. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| 4. Desarrollar una solución de software (4.1 / 4.2) | Implementar arquitectura base e integrar frontend y backend. | Angular, Django REST, VS Code, GitHub | 2 semanas | Prian Álvarez | La integración por capas facilitó detectar errores de forma independiente. | Completado | Se priorizó un MVP integrado antes de funciones avanzadas. |
| 3. Construir modelos de datos (3.1 / 3.2) | Diseñar modelos Lugar, Evento y Perfil; configurar PostgreSQL y migraciones. | PostgreSQL, Django ORM, psycopg | 1 semana | Prian Álvarez | La persistencia fue comprobada en desarrollo y en el entorno desplegado. | Completado | Se agregó Perfil para soportar PERSONA y NEGOCIO. |
| 4. Desarrollar una solución de software (4.2) | Implementar API REST y consumo Angular para lugares y eventos. | Django REST Framework, HttpClient | 1 semana | Prian Álvarez | Se comprobó lectura de datos y salida visible en la aplicación. | Completado | Se mantuvo exploración pública para visitantes. |
| 4. Desarrollo e integración / seguridad | Implementar registro, login, logout, token y perfil de Usuario Persona. | Django Auth, DRF TokenAuthentication, Angular | 1 semana | Prian Álvarez | La configuración de authtoken requirió depuración y migraciones adicionales. | Completado | Se documentó CU06 y la alternativa de correo duplicado. |
| 4. Desarrollo e integración / permisos | Completar Usuario Negocio, verificación y control de publicación. | Django, Angular, PostgreSQL | 1 semana | Prian Álvarez | El rol y los estados están definidos, pero el flujo completo aún requiere cierre. | En curso | Se prioriza antes de agregar funciones avanzadas. |
| 1. Pruebas de certificación (1.1 / 1.2) | Comprobar flujos exitosos y alternativas de validación. | Pruebas manuales, API, Django Admin, capturas | Continuo | Prian Álvarez | La revisión docente mostró que la evidencia no estaba suficientemente centralizada. | Ajustada | Cada incremento debe cerrar con evidencia, ruta GitHub y criterio de aceptación. |
| 2. Gestionar proyectos informáticos (2.1 / 2.2) | Mantener casos de uso, fichas, reflexión y evidencias ordenadas en GitHub. | GitHub, Word, UML | Continuo | Prian Álvarez | Brecha crítica: la documentación quedó atrás respecto del avance técnico. | En curso | Se reorganizó docs/Fase2 según la estructura solicitada por el docente. |
| 4. Desarrollo de software / experiencia de usuario | Implementar búsqueda, filtros, mapa básico y mejoras móviles. | Angular, API, librería de mapas | 1-2 semanas | Prian Álvarez | Se retrasó por priorizar autenticación, estabilidad y evidencia académica. | Con retraso | Mapa básico primero; rutas inteligentes quedan para una versión posterior. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los facilitadores se encuentran la arquitectura por capas, que permitió probar frontend, API y base de datos de manera independiente; el uso de Django REST Framework, Angular y PostgreSQL; y Git/GitHub para mantener versiones estables. Los principales obstáculos han sido el tiempo disponible, la curva de aprendizaje de Angular, autenticación y despliegue, y el crecimiento del alcance. Además, la retroalimentación docente del 29/10/2026 evidenció que la documentación y las evidencias en GitHub no estaban al mismo nivel que el avance de la aplicación. Para corregirlo se priorizó ordenar docs/Fase2, vincular cada evidencia con el código y completar los documentos requeridos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se reorganizó la secuencia del proyecto. Inicialmente se pretendía avanzar en paralelo con mapa, rutas temáticas, recomendaciones, filtros, perfiles y funciones de negocio. Para reducir el riesgo se priorizó cerrar primero la arquitectura integrada, lugares/eventos y autenticación. El flujo de Usuario Negocio queda como siguiente incremento crítico; búsqueda, filtros y mapa se mantienen con alcance básico. Rutas inteligentes, pagos, recomendaciones avanzadas y analítica se postergan para una evolución posterior. También se añadió como actividad permanente la generación y organización de evidencias en GitHub.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Mapa interactivo: retrasado porque se priorizó autenticación, estabilidad y evidencia. Estrategia: implementar un mapa básico con lugares activos y acceso al detalle. Búsqueda y filtros: la interfaz existe parcialmente, pero falta conectarla completamente a datos reales. Estrategia: comenzar con filtros por categoría/comuna. Flujo Usuario Negocio: iniciado, pero falta cerrar la verificación y reforzar permisos backend para que cada negocio gestione solo sus recursos. Estrategia: completarlo antes de nuevas funciones. Favoritos, reseñas y rutas personalizadas: definidos en casos de uso, aún fuera del núcleo estable. Estrategia: incorporarlos después de completar flujos críticos. Documentación final y evidencias: en curso. Después de la evaluación 3,8 se priorizó completar la guía 2.4, ordenar las carpetas y asegurar que cada avance sea localizable y demostrable en GitHub.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.