CAPSTONE 2026 | Seguimiento del proyecto de título

# Ficha de avance 05

Trazabilidad del sistema y vista de procesos del modelo 4+1

| Identificación | Información del equipo |
| --- | --- |
| Proyecto y sección | Planify - Proyecto APT / Capstone |
| Integrantes | Prian Álvarez (proyecto individual) |
| Fecha y semana académica | 25/10/2026 - Semana 12 |
| Iteración real del proyecto | Iteración 05 - estabilización v0.3 y trazabilidad |
| Docente guía | Reginaldo Salinas |

# 1 Propósito y meta

Contrastar las funcionalidades y el porcentaje de avance de la ficha 04 con el funcionamiento real del sistema. Representar el flujo mediante un diagrama de actividades UML, comprobar sus resultados y definir el siguiente incremento.

Meta verificable de esta iteración:
Comprobar el flujo CU06 - Registrarse como Usuario Persona en Planify v0.3, desde el ingreso de datos hasta el registro en PostgreSQL, generación del token y salida visible en Mi Perfil, incluyendo la alternativa de validación por correo duplicado.

# 2 Diagrama que deben presentar

Elaborar o actualizar un diagrama de actividades del flujo principal, relacionado con un caso de uso existente. Debe mostrar inicio y fin, responsables, entradas, validaciones, decisiones con condiciones, procesamiento, registro de datos y salida visible. Incluir acceso, permisos e integraciones cuando correspondan y una alternativa ante error o dato inválido.

Utilizar carriles cuando ayuden a distinguir responsabilidades. Identificar las actividades como A01, A02 y siguientes. Diferenciar con una leyenda las actividades implementadas, parciales y pendientes. Mostrar paralelismo solo cuando exista.

| Ubicación en el modelo 4+1 | Aplicación |
| --- | --- |
| Vista de procesos | Diagrama de actividades como principal para representar el flujo. |
| Vista de escenarios más uno | Caso de uso que identifica al actor y su objetivo y conecta el flujo con las funcionalidades. |
| Apoyos complementarios | Clases para la estructura lógica y secuencia para las interacciones, si aportan a la explicación. |

Esta ficha se concentra en procesos y escenarios. Para el informe 2.6, incorporar la evidencia en los apartados que establezca su guía.

# 3 Cruce con las funcionalidades de la ficha 04

Conservar nombres, identificadores y pesos. Incluir todas las funcionalidades de la versión 1.0; agregar filas si es necesario. No modificar pesos para aumentar artificialmente el avance. Justificar y validar cualquier cambio de alcance.

| ID y funcionalidad | Peso y estado ficha 04 | Actividades relacionadas | Estado actual comprobado | Evidencia y brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POR COTEJAR - Registro Usuario Persona | Transcribir ID/peso exacto Ficha 04 | A01-A16 | Terminada y comprobada | frontend/src/app/app.ts + app.html; backend/usuarios/serializers.py, views.py, models.py. Brecha: falta cotejar ID/peso F04. |
| POR COTEJAR - Autenticación y sesión | Transcribir ID/peso exacto Ficha 04 | A13-A16 | Terminada y comprobada | TokenAuthentication, /api/auth/login/, /me/, /logout/. Sesión persiste con localStorage. |
| POR COTEJAR - Perfil Usuario Persona | Transcribir ID/peso exacto Ficha 04 | A16 | Funciona parcialmente | Vista Mi Perfil operativa; edición avanzada de perfil aún pendiente. |
| POR COTEJAR - Consulta de lugares | Transcribir ID/peso exacto Ficha 04 | No forma parte del flujo CU06 | Terminada y comprobada | GET /api/lugares/ consumido por Angular y detalle de lugar operativo. |
| POR COTEJAR - Consulta de eventos | Transcribir ID/peso exacto Ficha 04 | No forma parte del flujo CU06 | Terminada y comprobada | GET /api/eventos/ y vista pública de eventos operativa. |
| POR COTEJAR - Gestión de negocio/eventos | Transcribir ID/peso exacto Ficha 04 | No forma parte del flujo CU06 | Funciona parcialmente | Registro rol NEGOCIO y estado pendiente definidos; falta cerrar verificación y permisos backend por propiedad. |
| POR COTEJAR - Mapa, búsqueda, filtros y rutas | Transcribir ID/peso exacto Ficha 04 | No forma parte del flujo CU06 | Iniciada no funcional / pendiente | UI base existe parcialmente; mapa, búsqueda y filtros funcionales quedan para siguiente incremento. |

Relacionar F01, F02 y siguientes con A01, A02 y siguientes. Una funcionalidad puede involucrar varias actividades. Indicar ubicación del código en GitHub, versión probada y evidencia del resultado. Registrar también las funcionalidades pendientes.
Nota de trazabilidad: no se localizó la Ficha 04 entre los archivos disponibles. Por integridad académica no se asignaron pesos nuevos; antes del cierre definitivo deben transcribirse literalmente los IDs, nombres y pesos de Ficha 04.

# 4 Actualización del avance

| Estado | Cumplimiento reconocido |
| --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso |
| No iniciada | 0 % de su peso |

Aporte al avance = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. Ejemplo: peso 20 % × cumplimiento 50 % = 10 puntos porcentuales. Los pesos del alcance completo deben sumar 100 %. Elaborar el diagrama no demuestra por sí solo que una función esté terminada.

Avance ficha 04: pendiente de cotejo con la ficha original    Avance actual: no recalculado sin los pesos oficiales    Variación: no calculable sin Ficha 04
Semanas restantes reales: 3
Evidencia que explica la variación: desde la iteración anterior se implementó frontend Angular funcional, despliegue web/API, eventos, autenticación por token, rol Persona y base del rol Negocio, además de documentación de casos de uso.

# 5 Diagrama de actividades actualizado

Insertar un diagrama legible o adjuntarlo e indicar su ruta. Debe permitir seguir el recorrido exitoso y una alternativa de validación o error. Si el proceso es extenso, dividirlo en diagramas relacionados y mantener identificadores comunes.

Diagrama de actividades o referencia al archivo

Ruta en GitHub y versión: docs/fase2/ficha05/diagrama_actividades_CU06_registro_usuario_persona.png | Planify v0.3 - prueba local 25/10/2026

| Verificación | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| ¿Qué actividades corresponden a las funcionalidades comprobadas? | A01-A16 corresponden al flujo comprobado de registro de Usuario Persona. A01-A07 cubren ingreso y validación inicial; A08-A14 validación y procesamiento backend; A15-A16 sesión y salida visible. |
| ¿Qué condiciones determinan los diferentes recorridos? | Las decisiones principales son: (1) datos locales válidos / inválidos y (2) correo disponible / correo ya registrado. El recorrido inválido devuelve al formulario o muestra el error del backend. |
| ¿Quién realiza cada actividad y dónde se validan datos y permisos? | El Visitante ingresa datos; Angular valida campos y contraseñas; Django valida reglas de registro y unicidad; PostgreSQL persiste User y Perfil. Los permisos de endpoints privados se validan con TokenAuthentication. |
| ¿Qué actividades están implementadas, parciales o pendientes? | A01-A16 están implementadas para Usuario Persona en v0.3. La diferenciación dinámica del formulario Persona/Negocio y el flujo completo de verificación de Negocio se consideran parciales. |
| ¿Qué diferencias existen entre el diagrama y el sistema? | El diagrama representa únicamente el flujo efectivamente comprobado de registro Persona. No incorpora todavía correo de verificación, recuperación de contraseña ni aprobación administrativa de negocios porque esas funciones no están cerradas. |

Criterio de revisión: debe ser posible recorrer el diagrama y reproducir ese flujo en el sistema. Una lista de pantallas no basta para explicar el proceso.

# 6 Comprobación de un caso de uso

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| ID y nombre del caso de uso | CU06 - Registrarse como Usuario Persona |
| Actor y objetivo | Actor: Visitante. Objetivo: crear una cuenta personal para habilitar funciones personalizadas de Planify. |
| Funcionalidades relacionadas de la ficha 04 | Registro, autenticación y perfil de usuario. IDs y pesos: transcribir literalmente desde Ficha 04. |
| Precondiciones y datos de entrada | Planify disponible; visitante no autenticado; correo no registrado. Entradas: nombre, email, contraseña, tipo PERSONA; rango de edad, comuna e intereses son opcionales. |
| Reglas validaciones y alternativa ante error | Campos obligatorios completos; contraseñas coinciden; contraseña mínima configurada; email único. Alternativa: si el correo ya existe, Django devuelve error y no crea una segunda cuenta. |
| Salida esperada y datos que deben quedar registrados | Se registran User y Perfil PERSONA en PostgreSQL; se genera un token; Angular guarda el token y muestra la sesión/perfil del usuario. |

Demostrar el recorrido exitoso y al menos una alternativa de validación o error siguiendo el diagrama. Versión probada: Planify v0.3 - entorno local, 25/10/2026.

| Paso | ID de actividad | Resultado observado y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Ingreso de datos | A01-A03 | Se abre Crear cuenta y se ingresan nombre, email, contraseña, rol PERSONA y datos opcionales. Evidencia: formulario Angular. |
| Validación y decisión | A04-A09 | Angular valida campos; Django valida email y reglas. Alternativa comprobada: un correo repetido devuelve 'Ya existe una cuenta asociada a este correo'. |
| Procesamiento y registro | A10-A14 | Django crea User, Perfil PERSONA y token; los datos quedan persistidos en PostgreSQL. |
| Salida al usuario | A15-A16 | Angular almacena el token y muestra Mi Perfil con nombre, email y tipo PERSONA. Evidencia: evidencia_perfil_usuario_persona.png. |
| Alternativa ante error | A08-A09 | Con correo duplicado el backend responde error y la cuenta no se duplica; el usuario permanece en registro para corregir. |

# 7 Compromiso para la siguiente iteración

| Brecha detectada | Incremento comprometido | Responsable y fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Flujo de negocio aún parcial | Completar PENDIENTE -> VERIFICADO y bloquear publicación en backend según rol/estado. | Prian Álvarez - 29/10/2026 | Negocio pendiente no publica; al ser verificado puede publicar solo eventos propios y el visitante los visualiza. |
| Descubrimiento geográfico incompleto | Implementar búsqueda/filtros y mapa básico; mantener rutas avanzadas fuera del incremento inmediato. | Prian Álvarez - 01/11/2026 | Buscar y filtrar modifica resultados reales; mapa muestra lugares activos y permite abrir su detalle. |

Entregar en GitHub esta ficha, el diagrama de actividades y la evidencia del flujo probado. Mantener actualizados el diario de reflexión y el informe final.

Resultado de la revisión: [ ] Coherente  [ ] Coherente con ajustes  [ ] Requiere corrección
Observación del docente: __________________________________________________________
Representante: ________________________  Docente guía: ________________________

# 8 Mejoras reflexión y avance del informe

Completar con evidencia de la semana. Vincular la reflexión con las preguntas del diario 2.1 y registrar el avance del informe según la guía 2.6. Este seguimiento no reemplaza esos documentos.

# Retroalimentación y mejoras aplicadas

| Observación recibida de fase 1 o revisión posterior | Mejora aplicada y evidencia |
| --- | --- |
| La evidencia debía mostrar funcionamiento real y no depender solo de un video. | Se priorizó una aplicación ejecutable, API/BD integradas y evidencias reproducibles en GitHub; CU06 puede recorrerse de inicio a fin. |
| Se solicitó diferenciar tipos de usuario y fortalecer el carácter profesional del sistema. | Se implementó autenticación por token, rol PERSONA, base de rol NEGOCIO y navegación condicional según sesión. |

# Diagnóstico de capacidades del equipo

| Aspecto | Respuesta y acción |
| --- | --- |
| Fortaleza que permitió avanzar | Autonomía para integrar Angular, Django REST y PostgreSQL, resolver errores por capas y documentar casos de uso verificables. |
| Dificultad actual y efecto en el desarrollo | Tiempo limitado y crecimiento del alcance; la integración de autenticación y permisos exigió depuración adicional y postergó mapa/filtros. |
| Acción de mejora responsable y fecha | Mantener MVP priorizado, cerrar un flujo completo antes de iniciar otro, registrar evidencias y commits por incremento. Responsable: Prian Álvarez; revisión semanal. |

# Reflexión del aprendizaje

Pregunta del diario 2.1 utilizada: Preguntas 1, 2 y 3 sobre cumplimiento del plan, dificultades y autoevaluación.
¿Qué aprendimos al contrastar el diagrama con el sistema y qué cambiaremos?
El contraste mostró que una interfaz visible no basta para considerar una funcionalidad terminada: es necesario demostrar validaciones, persistencia, permisos y salida reproducible. En los siguientes incrementos se cerrará cada flujo de extremo a extremo antes de ampliar el alcance.
Ubicación de la reflexión en el diario: docs/fase2/reflexion/2.1_APT122_DiarioReflexionFase2_Planify_Actualizado.docx

# Avance del informe final 2.6

| Apartado según la guía | Actualización y evidencia | Pendiente responsable y fecha |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo de ingeniería | Se actualizó la arquitectura funcional con Angular, Django REST, PostgreSQL, autenticación y evidencia CU06. | Completar permisos de negocio, mapa/búsqueda, pruebas y consolidación v1.0 - Prian Álvarez, próximas iteraciones. |
| Evidencias, conclusiones y reflexión | Casos de uso CU01-CU30, diagrama UML, prueba de registro Persona y diario actualizado. | Integrar evidencias finales, abstract/conclusiones según guía 2.6 y resultados de pruebas - Prian Álvarez. |

Conclusión del equipo sobre la viabilidad de la versión 1.0 y ajuste del siguiente incremento:
La versión 1.0 es viable si se mantiene un alcance controlado. El siguiente incremento priorizará la verificación y permisos del Usuario Negocio, seguido por búsqueda/filtros y mapa básico. Funciones avanzadas como rutas inteligentes, analítica y recomendaciones permanecerán como evolución posterior hasta estabilizar los flujos principales.