|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? He cumplido gran parte de las actividades, aunque el calendario debió ajustarse para priorizar un MVP demostrable. Durante las últimas iteraciones Planify avanzó desde una API técnica a una aplicación web con Angular, Django REST y PostgreSQL, con despliegue, lugares, eventos y autenticación para Usuario Persona. El trabajo incremental, el uso de GitHub y las pruebas por capa han facilitado el avance. Las principales dificultades han sido el tiempo disponible, el crecimiento del alcance y la depuración de autenticación y permisos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He dividido el desarrollo en flujos pequeños y comprobables, validando primero backend y base de datos y luego la interfaz Angular. Cuando aparecieron errores de autenticación, revisé migraciones, configuración de TokenAuthentication y respuestas de la API antes de continuar. También reduje el alcance inmediato: primero cerraré Persona, Negocio y permisos; luego búsqueda, filtros y mapa básico. Las funciones avanzadas de rutas, recomendaciones y analítica permanecerán para incrementos posteriores.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo positivamente el avance porque Planify ya cuenta con una arquitectura funcional integrada y evidencia reproducible. Destaco la conexión entre Angular, Django REST y PostgreSQL, la incorporación de autenticación por token, la definición de 30 casos de uso y la capacidad de documentar un flujo completo mediante UML. Debo mejorar la cobertura de pruebas, el control de permisos del rol Negocio, la trazabilidad con los pesos de la Ficha 04 y la finalización de mapa, búsqueda y filtros.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es asegurar que el alcance de la versión 1.0 sea realista y que la trazabilidad entre funcionalidades, casos de uso, actividades UML y evidencias sea suficiente. También debo cotejar los identificadores y pesos originales de la Ficha 04 antes de calcular el porcentaje oficial de avance. Quisiera validar con el docente que priorizar el flujo completo de Negocio y luego mapa/búsqueda es la secuencia adecuada.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? El Proyecto APT es individual, por lo que no corresponde redistribuir actividades entre integrantes. He reorganizado mis propias tareas: primero cerrar verificación y permisos del Usuario Negocio, después búsqueda/filtros y mapa básico, y paralelamente mantener documentación, pruebas y evidencias en GitHub. Las funciones avanzadas se mantienen fuera del incremento inmediato para controlar el alcance.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Al ser un Proyecto APT individual, la evaluación grupal no aplica directamente. Como fortaleza destaco la autonomía para tomar decisiones, resolver integraciones y mantener coherencia entre frontend, backend, base de datos y documentación. Para mejorar debo solicitar retroalimentación más frecuente, registrar cada incremento con evidencia y mantener una trazabilidad más estricta entre planificación y funcionamiento real.